采购项目编号：

海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察

竞价比选文件

采购人： 海口市恒慧基础建设有限公司

采购代理机构：海南江东智慧投资发展有限公司

2025 年 5 月

目 录

第一章  竞价比选公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  需求任务书	15

第四章  合同条款及格式	18

第五章  响应文件格式	19

- 第一章  竞价比选公告

海口市恒慧基础建设有限公司 拟对海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察 ；

2、项目概况：  该项目为海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目。项目总用地面积为 20000㎡（约30亩），总建筑面积为69720.00㎡，总建筑占地面积为 5000㎡。其中拟建1栋地上15层的1#楼，建筑面积为14000㎡；1 栋地上15层的 2#楼，建筑面积为14000㎡；1栋地上16层的3#楼，建筑面积为 27400㎡；地上3层的裙房，建筑面积为3100㎡；1座1层的地下室，建筑面积为11220㎡。同时配套建设围墙、大门、保安室、绿化工程、道路和广场工程、给排水工程、电气工程、燃气工程和消防工程等(暂定，具体以相关批复为准) ；

3、采购范围：包括工程勘察、地形图测量、控制点测量、地下管线探测、基坑支护与施工降水设计及相应施工过程服务 ；

4、招标控制价： 429232.16元 ；

5、计划工期： 30日历天：（1）自中选之日起10日历天出勘察中间成果，15日历天出物探报告；20日历天提交地形图，30日历天内提交详勘成果；（2）设计单位提交条件后20日历天提交基坑支护及施工降水设计 ；

6、质量标准：  合格 ；

7、简要技术要求：详见《需求任务书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备建设行政主管部门核发的【①工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级（含）以上资质②工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质③工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测）乙级（含）以上资质④工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）单项合同金额30万元（含）以上房屋建筑工程勘察业绩，如供应商提供的合同业绩为联合体业绩或合同业绩中包含多项工作内容，则应附相关材料证明供应商工作内容及相应合同额，供应商负责的勘察合同额需满足上述要求（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具有在本单位注册的注册土木工程师（岩土）执业资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询结果，且注册状态在有效期内），并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

4、其他人员要求：  除项目负责人外，至少还需配备岩土工程专业1人、工程测量专业1人，且具有相关专业注册职业资格或中级（含）以上技术职称，须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

- 5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

7、本次竞价比选[不接受]联合体。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2025 年 5 月 26 日 9:30 时（北京时间），逾期送达或未密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区江东大道江东大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯) ；

4、开标时间：  2025 年 5 月 26 日 9:30 时（北京时间）；

5、开标地点：海口市美兰区江东大道江东大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯) 。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须提交法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未提交的，可待拆封响应文件后核实）。

四、服务费

1、成交单位需向采购代理机构缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。

2、服务费金额：6438.00元。

3、支付方式：银行转账

- 公司名称： 海南江东智慧投资发展有限公司

- 开户行：海南银行股份有限公司总行营业部

- 银行账号：6003095800015

转账备注：海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察-服务费

五、联系方式

采购人：海口市恒慧基础建设有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东大厦2楼

电话：0898-31908519

联系人：王女士

采购代理机构：海南江东智慧投资发展有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东大厦2楼

电话：0898-31908523

联系人：张女士

日期：2025年5月20日

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是  海口市恒慧基础建设有限公司 ；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察 服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 供应商代表：“供应商代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“供应商代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合采购人就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经评审小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商如在响应文件递交截止时间24小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选公告

第二章 供应商须知

第三章 需求任务书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

潜在供应商如对竞价比选文件有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、电子邮件，下同）在响应文件递交截止时间24小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有潜在供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间24小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有潜在供应商，并对供应商具有约束力。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1响应报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖单位公章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致： 海口市恒慧基础建设有限公司

项目名称：海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未密封者，采购人不予接收。

14.3响应文件密封封皮未按上述规定书写标记者，采购人予以接收，但不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或经授权的委托代理人参加开标会的，应提交法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未提交以上资料或拆封响应文件后也无法核实身份的供应商不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

- 17.1评审小组成员由 3 名（含）以上单数人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

- 17.2本次竞选的评审办法采用经评审的最低投标价法或次低价法，应用规则如下：

- （1）剩余有效响应单位数量≥4家时，采用次低价法。

- 次低价法：根据所有有效供应商的响应报价，去掉最低价，从第二低到高按顺序推荐成交候选人。

- （2）剩余有效响应单位数量≤3家时，采用经评审的最低投标价法。

- 经评审的最低投标价法：根据所有有效供应商的响应报价，按从低到高的顺序推荐成交候选人。

- 17.3评审流程如下：评审准备→资格符合性审查→价格评审→确定成交人。

- 17.4评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

- （1）响应报价函内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

- （2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

- （4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

- （5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

- （6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

- 若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

- 17.5 如出现两家（含）以上供应商总得分相同或价格相同导致排名一致，评审小组人员按照供应商响应文件中的资质、人员配备、业绩等情况，依次进行比较确定最终排名。

- 七、其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备建设行政主管部门核发的【①工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级（含）以上资质②工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质③工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测）乙级（含）以上资质④工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质（提供证书复印件加盖公章），若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）单项合同金额30万元（含）以上房屋建筑工程勘察业绩，如供应商提供的合同业绩为联合体业绩或合同业绩中包含多项工作内容，则应附相关材料证明供应商工作内容及相应合同额，供应商负责的勘察合同额需满足上述要求（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具有在本单位注册的注册土木工程师（岩土）执业资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询结果，且注册状态在有效期内），并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求：除项目负责人外，至少还需配备岩土工程专业1人、工程测量专业1人，且具有相关专业注册职业资格或中级（含）以上技术职称，须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。 |  |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 8 | 本次竞价比选[不接受]联合体。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 第三章 需求任务书

# 一、项目概况

1.1项目名称：海口综合保税区(老城园区)保障性租赁住房及配套设施项目

1.2建设单位：海口市恒慧基础建设有限公司；

1.3任务内容：包括工程勘察、地形图测量、控制点测量、地下管线探测、基坑支护与施工降水设计及相应施工过程服务。

1.4工程地点：澄迈县老城北一环路东侧，与保税区（老城园区）隔路相邻

1.5工程性质： 居住建筑

1.6用地面积：总用地面积20000㎡（约30亩）

- 1.7建筑面积：总建筑面积约为69720.00㎡（以实际施工图为准)

1.8资质要求：

该项目工程设计规模为大型的建设项目，四等GNSS控制测量，安全等级为二级的基坑工程（暂定设计复杂程度II级）。

# 工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级（含）以上资质；

工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质；

工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质；

# 工程勘察专业类 （岩土工程（物探测试检测监测））乙级（含）以上资质；

# 二、详细任务

2.1地质勘察任务

查明并评价工程地质情况，为设计与施工、地基处理与加固、不良地质现象的防治工程等提供工程地质资料。至少应包括以下内容：

(1)查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分；

(2)查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性，提供满足设计、施工所需的岩土参数和地基承载力指标；并提供地基变形计算参数、预测建筑物的变形特征。

(3)查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

(4)查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象（如溶洞、古河道或人工洞穴等）及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料，提出整治方案的建议；

(5)评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并对饱和砂土及饱和粉土进行液化判断，查明有无可液化的地层，指出他们对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议；

(6)查明地下水的埋藏条件、地层的渗透性、地下水位变化幅度及其规律、地表径流条件，以及地下水对建筑物材料的侵蚀性等。

(7)提出地基基础和地基处理设计与施工方案的建议；

(8)有针对性的提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。如地基条件决定需采用桩基，应提出采用何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层情况等，提出单桩极限承载力与计算公式。对于地基处理应提供具体的处理方案及计算指标。

(9)提供设计施工所需要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料。分析判定地基土及地下水在施工及使用中可能产生的变化影响，并提出防治建议等。

(10)抗浮设计等级为甲级的工程、场地水文地质条件复杂的乙级工程应进行抗浮专项勘察。

(11)危大工程分析评价。

2.2工程测量及地下管线探测要求

2.2.1地形测量

- 测量范围：项目用地红线范围外扩约15米(测量单位也可根据现状地形情况，对测量范围进行相应调整，以满足设计为准)，总测量面积最终据实结算。

- 地形图应查明并标示管线、杆线及沟渠等，其深度应满足详测要求。

- 地形图测量严格按照相应测量规范执行。坐标系采用海南海口平面坐标系、独立坐标系以及大地2000分别出具成果，高程系统采用国家1985高程。

- 承包人应按发包人要求将相应成果、文件转换坐标系并对其成果负责。

- 测出范围内的地上杆线（含高压）线路和杆（塔）位的坐标定位等。

- 现况路路面高程。

2.2.2周边道路地下管线探测及管线调查

- 对场地周边及场地内现有的如电力、给排水、军光、煤气、电信等相关地下管线作管线探测及管线详细调查，标明各管线的位置（检查井坐标）、断面尺寸、埋设深度（高程）。

- 对现有的电力、电信等各类架空线路作详细调查，标明各线路杆件的准确位置、线路的规格（根数）等。

- 对现有雨、污水排水管作详细调查，标明管线的位置、断面尺寸（管径）、排水方向、结构形式、雨水口位置、埋设深度（管内底高程）、出口详细位置及出口详细断面尺寸及出口处相连下游管线或河渠的高程和断面尺寸。

2.2.3周边主要沟渠水系数据测量

- 测量现况沟渠情况，并明确现况沟走向、断面及沟底高程。

- 测量河道及明渠的河底标高和流水方向、上口及下口线，常水位。

- 项目范围内现状水系测量，干渠、灌溉渠等现状水系。

2.3基坑支护、施工降水设计范围内容要求

2.3.1基坑支护设计

设计内容：基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算，完成施工图绘制等，具体要求如下：

1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本；

2）完成基坑支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。

3）在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。

4）基坑支护设计应进行方案对比（含成本、工期、环境影响等角度）供发包人选择。

5）如项目所在地周边存在影响基坑支护设计、施工的因素，应由勘察人自行搜集各项资料并牵头联系相关施工、管理方。

此外，勘察人还应系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等；

- (3)勘察人提供的服务及内容，至少包括：

1）根据发包人提供的资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较（各方案的技术经济比较应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行）；按选定的支护方案编制基坑论证方案（用于基坑方案论证）并对基坑支护、施工降水设计方案进行费用预估测算。

2）结合基坑论证意见，修改完善基坑支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为基坑支护工程的施工提供依据；

3）明确基坑支护工程的监测要求，提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择基坑监测单位；

4）参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案，提出基坑施工注意事项，确保基坑开挖过程、工艺等与基坑支护设计计算假定条件相吻合；

5）注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时候进行专项设计；

6）及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题，确保基坑工程施工安全；

7）参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收(发包人提前24小时通知）、发表设计方意见。

2.3.2施工降水设计

基坑内止（降）水方案应充分考虑到基坑现状及开挖工期影响，选择合理、便捷的方案。

# 三、勘察依据

3.1本勘察任务书以及建设单位提供的相关设计技术资料

3.2国家、行业及地方现行相关标准规范，行业规程等

3.3 本工程的报建文本以及初步设计方案（如有）

# 四、主要技术要求

4.1勘察技术要求

4.1.1本次勘探为详细勘探，勘察人应结合现有设计资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的详勘报告；

4.1.2勘察人应结合实际情况以及规范规定，科学合理地确定本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经建设单位和设计单位确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：

(1)工程概述（包括本次勘察任务、目标等）；

(2)项目组织（包括组织机构，人员组成、职责、资格，制度等）；

(3)主要勘察方法和具体指标；

(4)人员及机械设备投入情况；

(5)工程进度计划及工期保证措施（网络图或横道图）；

(6)确保勘察质量及安全的措施;

(7)地质勘察总平面图(勘探点布置图) ；

(8)拟提供分析报告的主要内容；

(9)其他（包括建议或需建设单位配合的事宜）。

# 五、成果编制及深度要求

5.1如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位。

5.1.1工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

(1)勘探点平面布置图；

(2)综合工程地质图或工程地质分区图；

(3)工程地质剖面图；

(4)地质柱状图或综合地质柱状图；

(5)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等；

(6)地下水等水位线图；

(7)岩土工程计算简图及计算成果图表等。

5.2需要出具正式物探报告。

5.3任务需要时，可提交下列专题报告：

(1)岩土工程测试报告；

(2)岩土工程检验或监测报告；

(3)岩土工程事故调查与分析报告；

(4)岩土利用、整治或改造方案报告；

(5)有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等；

(6)抗浮工程专项勘察报告。

5.4工程测量成果应包括但不限于以下内容:

测量技术报告；

测量成果比例：1:500地形图，坐标系采用海南海口平面坐标系、独立坐标系以及大地2000分别出具成果，高程系统采用国家1985高程）。

管线调查资料成果；

测量成果包括盖章的正式文本资料和对应的电子文件；

5.5规范指定的其它专门性文件。

# 工期要求

计划工期：30日历天

6.1确定中标人后15日历天内提交工程物探报告，20日历天内提交地形图；

6.2确定中标人后10日历天内提交勘察中间成果；

6.3确定中标人后30日历天内提交详勘成果；

6.4设计单位提交条件后20日历天提交基坑支护及施工降水设计。

# 七、其他

7.1投标技术文件应结合现行相关标准规范的规定以及本项目实际需要，确定勘探点类型以及拟测试项目类别，并注明理由；

7.2投标技术文件中主要勘察（试验）方法以及勘察（试验）设备的配置应具有针对性和实际指导价值。

7.3本任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。

7.4 勘察人负责对地块进行管线摸排工作，包含但不限于及时与产权单位对接、现场调查、必要时与设计单位配合调查，并根据发包人要求提交管线排查成果。后续配合管线迁改设计单位开展相关工作。投标人投标报价时要将管线排查事项相关费用考虑在内，管线排查相关费用不再单独报价（发包人不单独计量和支付）

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月     日

目录

- 响应报价函

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

一、响应报价函

致：  海口市恒慧基础建设有限公司 （采购人名称）

根据你方采购项目  海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

- 我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的  勘察工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：            （￥：          元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有  勘察工作及相关服务的费用，计划工期为  30日历天：（1）自中选之日起10日历天出勘察中间成果，15日历天出物探报告；20日历天提交地形图，30日历天内提交详勘成果)；（2）设计单位提交条件后20日历天提交基坑支护及施工降水设计，质量标准  合格 ；

- （2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- 报价清单

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 暂定工作量 | 税率 | 含税单价 （元） | 含税金额合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制测量 | GPS点 | 个 | 5 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 2 |  | 图根点 | 点 | 4 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 3 | 地形测量 | 陆地地形测量 | km2 | 0.02 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 4 | 工程勘察 | 勘探钻孔 | m | 2000 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 5 | 管线测量 | 管线盲探 | m2 | 20000 |  |  |  | 工作内容详见任务书 |
| 6 | 基坑支护及施工降水设计 |  | / | / |  | / |  | 工作内容详见任务书 |
| 7 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、投标单价应包含任务书中所有工作要求； 2、测量、勘察最终结算以甲方确认完成的工作量为准； 3、投标人需依据勘察物探任务书要求进行报价； 4、勘察场地、岩土类别、钻探深度由投标人根据现场情况综合考虑，以现场实际为准； 5、勘察综合单价包含勘察费、编制费、人工费、差旅费、协调费、税费等完成本勘察工作的全部费用。 6、物探检测方式综合考虑，探测范围及要求详见任务书。 7、基坑支护及施工降水设计为暂定总价，专业调整系数/，工程复杂程度调整系数/，附加调整系数/。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

- 年    月   日

- 二、诚信承诺书

致： 海口市恒慧基础建设有限公司 （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表的要求附相关证明材料。

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表的要求附相关证明材料。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）无重大违法记录声明函

海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：1、未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执

行人”名单查询结果并加盖单位公章。

2、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加

盖单位公章。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （四）响应文件资料真实有效承诺函

海口市恒慧基础建设有限公司：（采购人名称）

我司已仔细研究了 海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）营业执照、资质证书

- 1.提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

- 2、须具备建设行政主管部门核发的【①工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级（含）以上资质②工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级（含）以上资质③工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测）乙级（含）以上资质④工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质（提供证书复印件加盖公章）。

- 六、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

- 服务费承诺书

致：海南江东智慧投资发展有限公司（采购代理机构）

我单位完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并做出承诺如下：

如我单位中选贵司组织的海口综合保税区（老城园区）保障性租赁住房及配套设施项目勘察，我单位保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

- 供应商：                （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：                （签字）

- 年     月      日

- 注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。